| ОТЧЕТ |
| --- |
| об исполнении муниципальной программы |
| муниципального района Шенталинский |
| Наименование Программы (срок действия, основание принятия) |
| № пункта | Наименование мероприятия, № подпункта | План по программе (тыс. руб.), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году | Факт по программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году | Исполнитель | Главный распорядитель бюджетных средств |
|  |  | всего | за счет средств бюджета муниципального района | за счет иных источников | всего | за счет средств бюджета муниципального района | за счет иных источников |  |  |
| Муниципальная целевая подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального имущества образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области образования на территории муниципального района Шенталинский Самарской области" на 2015-2017 годы (Постановление от 31.10.2014 г. № 656-п) |
| 5. | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере образования на территории муниципального района Шенталинский Самарской области | 87 310 | 87 310 |  | 25 257 | 16 859 | 8 398 | МАУ "ЦСИОУ" | Администрация муниципального района Шенталинский |
|  | в т. ч. 2015 г. | 26 337 | 16 906 | 9 431 | 25 257 | 16 859 | 8 398 | МАУ "ЦСИОУ" | Администрация муниципального района Шенталинский |
|  | 2016 г. | 28 715 | 28 715 | - | - | - | - | МАУ "ЦСИОУ" | Администрация муниципального района Шенталинский |
|  | 2017 г. | 29 726 | 29 726 | - | - | - | - | МАУ "ЦСИОУ" | Администрация муниципального района Шенталинский |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Анализ основных факторов, оказавших влияние на исполнение (неисполнение)

мероприятий муниципальных программ и послуживших причиной их неисполнения.

Муниципальная целевая подпрограмма «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального имущества образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области образования на территории муниципального района Шенталинский Самарской области» на 2015-2017 годы, утверждена Постановлением Администрации муниципального района Шенталинский от 31.10.2014 г. № 656-п)

Фактическое финансирование Подпрограммы в 2015 г. составило  25 257  тыс. руб., в том числе по источникам:

областной бюджет – 8 398  тыс. руб.,

местный бюджет – 16 859 тыс.руб..

Программные мероприятия в 2015 году реализованы в неполном объеме. Кассовое исполнение Программы составляет 95,9 % (при плане – 26 337 тыс. руб. исполнено - 25 257 тыс. руб.). В рамках данной программы содержится муниципальное автономное учреждение «Центр по содержанию имущества общеобразовательных учреждений" муниципального района Шенталинский Самарской области.

2. Анализ выполнения поставленных целей и задач

Цель программы - создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий в образовательных учреждениях, повышение эффективности использования муниципального имущества путем создания соответствующих условий и механизмов, и снижение риска возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию аварийных ситуаций.

Задача № 1. Проведение капитального и текущего ремонта образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере образования.

В 2015 году предполагалось осуществить капитальный ремонт в следующих зданиях образовательных учреждений: ГБОУ ООШ с. Артюшкино, ГБОУ ООШ с. Каменка, ГБОУ ООШ с. Салейкино, СП д/сад «Березка» с. Каменка. В вышеуказанных учреждениях капитальный ремонт не проводился.

Так же в 2015 году предполагалось осуществить текущий ремонт в следующих образовательных учреждениях: СП д/сад «Звездочка» ж.-д. ст. Шентала, СП д/сад «Теремок» ж.-д. ст. Шентала, СП Центр дополнительного образования для детей.

Фактически произведен частичный ремонт кровли ГБОУ ООШ с. Салейкино, ГБОУ ООШ с. Артюшкино, ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала на общую сумму 636,9 тыс., что составляет 12,7 % от запланированного объема (636,9/5028=12,6%)

Задача № 2, № 3.

Хозяйственно - эксплуатационное обслуживание и содержание имущества.

Работы и услуги оказываются ежедневно в полном объеме в помещениях и на территориях государственных общеобразовательных учреждениях.

3. Информация о расходовании средств на выполнение мероприятий муниципальных программ.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 году составил 25 257 тыс. рублей (95,9 %) в т. ч.:

-на организацию и предоставление дошкольного, общего, дополнительного образования в государственных образовательных учреждениях муниципального района Шенталинский – 22 399,7 тыс. руб.

-на содержание учреждения МАУ «ЦСИОУ» - 1 538,3 тыс. руб.

-на содержание операторов газовых котельных – 1 319 тыс. руб..

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных

Индикаторы (показатели), характеризующие муниципальную программу

в 2015 году

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов | Степень достижения целевых индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые значения по Программе | фактически достигнутые значения |  |
| 1. | Доля отремонтированных зданий образовательных учреждений, осуществляющих деятельность на территории муниципального района Шенталинский самарской области, в общем количестве требующих ремонта зданий образовательных учреждений, в том числе: - по капитальному ремонту - по текущему ремонту | % % | 44 24 | 0 28 | 0 116,6 |

На основании оценки эффективности реализации Подпрограммы степень выполнения мероприятий составила:

-по капитальному ремонту – 0 %;

-по текущему ремонту – 66,6 %.(2/3 *100%)