# Приложение 2

ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы «Благоустройство территории  муниципального района Шенталинский Самарской области   2018 - 2022 годы»

Реквизиты муниципальной программы постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области от 25.12.2017г.№ 1014-п

Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области

Сроки и этапы реализации муниципальной программы 2018-2022 год

Период отчетности (полугодие, год):  год

| Наименование мероприятий | Главный распорядитель бюджетных средств | Ответственный исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | Отклонение исполнения, % | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План при утверждении МП, всего | План, уточненный на 14.01.2019г. (дата последних изменений) | Фактическое финансирование на отчетную дату |  |  |
|  |  |  |  | Всего | в т. ч. за счет средств бюджета муниципального района | за счет иных источников | Всего | в т. ч. за счет средств бюджета муниципального района | за счет иных источников |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области | Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области | 10 161,14933 | 10 161,14933 | 1911,33933 | 8249,81 | 10 161,14933 | 10 161,14933 | 1911,33933 | 0,0 |  |

# Приложение 3

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории  муниципального района Шенталинский Самарской области   2018 - 2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области от 25.12.2017г.№ 1014-п

(реквизиты муниципальной программы)

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области

(ответственный исполнитель муниципальной программы)

2018-2022 год

(сроки реализации муниципальной программы)

год

(период отчетности (год))

| N п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов | Отклонение <**> | Обоснование отклонений значений индикатора, на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые значения по Программе | фактически достигнутые значения |  |  |
| 1 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | 31 | 31 | 0 |  |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | Ед. | 9 | 9 | 0 |  |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 3 | 3 | 0 |  |

--------------------------------

<**> Для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является рост значений, отклонение рассчитывается сравнением факта с планом. Для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, отклонение рассчитывается сравнением плана с фактом.

# Приложение 4

Пояснительная записка к годовому отчету о финансировании

и итогах реализации муниципальной программы

за 2018 год

В рамках реализации программы «Благоустройство территории  муниципального района Шенталинский Самарской области   2018 - 2022 годы»  благоустроено 9 дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального района Шенталинский  Самарской области и 3 общественные территории на территории муниципального района Шенталинский Самарской области.  На реализацию мероприятий было направлено:

- с федерального бюджета – 3 451 097,00 рублей;

- с областного бюджета – 4 798 713,00 рублей;

- с местного бюджета – 1 911 339,33 рублей.

Бюджетные средства освоены в полном объёме.

На средства, предусмотренные программными мероприятиями, было благоустроено 9 дворовых территорий многоквартирных домов в ж/д_ст.Шентала и 3 общественные территории муниципального района Шенталинский Самарской области

На территории дворовых территорий многоквартирных домов установлено:

лавочки – 33 шт.;

урны – 33 шт.;

детские площадки – 5 шт.;

газон – 3118,5 кв.м.

На территории общественных территорий установлено:

детские площадки – 2 шт.;

спортивные площадки – 2 шт.;

освещение – 7 шт.;

лавочки – 32 шт.;

урны – 10 шт.;

ограждение – 2 шт.;

эстрада – 1 шт.

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу:

| N п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации муниципального района Шенталинский | 14.01.2019г. | 14-п | уточнение суммы софинансирования с местного бюджета |
| 2 | Постановление Администрации муниципального района Шенталинский | 23.01.2018г. | № 45-п | уточнение перечня дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018г. |
| 3 | Постановление Администрации муниципального района Шенталинский | 23.03.2018г. | 146-п | уточнение очередности общественных территорий для проведения работ по благоустройству по итогам рейтингового голосования. |
| 4 | Постановление Администрации муниципального района Шенталинский | 07.08.2018г. | 420-п | уточнение перечня дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018г. |
| 5 | Постановление Администрации муниципального района Шенталинский | 20.08.2018г. | 443-п | уточнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД |
| 6 | Постановление Администрации муниципального района Шенталинский | 23.10.2018г. | 556-п | уточнение суммы софинансирования с местного бюджета |

Главный специалист

КУИ АКС и ЖКХ                                                                    В.А. Рыбаков