# Приложение 2

ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы «Благоустройство  территории муниципального района Шенталинский Самарской области   на  2017 год»

Реквизиты муниципальной программы постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области от 20.06.2017г.№ 425-п

Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области

Сроки и этапы реализации муниципальной программы 2017 год

Период отчетности (полугодие, год):  год

| Наименование мероприятий | Главный распорядитель бюджетных средств | Ответственный исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | Отклонение исполнения, % | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План при утверждении МП, всего | План, уточненный на 06.10.2017г. (дата последних изменений) | Фактическое финансирование на отчетную дату |  |  |
|  |  |  |  | Всего | в т. ч. за счет средств бюджета муниципального района | за счет иных источников | Всего | в т. ч. за счет средств бюджета муниципального района | за счет иных источников |  |  |
| Установка скамеек, урн | Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области | Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области | 809,248010 | 809,248010 | 80,924801 | 728,323209 | 809,248010 | 80,924801 | 728,323209 | 0,0 |  |
| Оборудование детских спортивных площадок |  |  | 2441,383020 | 2441,383020 | 244,138302 | 2197,244718 | 2441,383020 | 244,138302 | 2197,244718 | 0,0 |  |
| Ремонт элементов фасада многоквартирных домов |  |  | 11383,798570 | 11383,798570 | 1138,379857 | 10245,418713 | 11383,798570 | 1138,379857 | 10245,418713 | 0,0 |  |
| Устройство ограждения |  |  | 4205,014600 | 4205,014600 | 420,501460 | 3784,513140 | 4205,014600 | 420,501460 | 3784,513140 | 0,0 |  |
| Устройство водоотводных каналов |  |  | 396,645370 | 396,645370 | 39,672150 | 356,973220 | 396,645370 | 39,672150 | 356,973220 | 0,0 |  |

# Приложение 3

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство  территории муниципального района Шенталинский Самарской области   на  2017 год»

(наименование муниципальной программы)

постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области от 20.06.2017г.№ 425-п

(реквизиты муниципальной программы)

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области

(ответственный исполнитель муниципальной п рограммы)

2017 год

(сроки реализации муниципальной программы)

год

(период отчетности (год))

| N п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов | Отклонение <**> | Обоснование отклонений значений индикатора, на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые значения по Программе | фактически достигнутые значения |  |  |
| 1 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | 69 | 69 |  |  |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | Ед. | 13 | 13 | 0 |  |
| 3 | доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 28 | 28 | 0 |  |

--------------------------------

<**> Для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является рост значений, отклонение рассчитывается сравнением факта с планом. Для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, отклонение рассчитывается сравнением плана с фактом.

# Приложение 4

Пояснительная записка к годовому отчету о финансировании

и итогах реализации муниципальной программы

за 2017 год

В рамках реализации программы «Благоустройство  территории муниципального района Шенталинский Самарской области   на  2017 год»  благоустроено 13 дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального района Шенталинский  Самарской области. На реализацию мероприятий было направлено:

- с федерального бюджета – 7 444 363,39 рублей;

- с областного бюджета – 9 868 109,61 рублей;

- с местного бюджета – 1 923 616,57 рублей.

Бюджетные средства освоены в полном объёме.

На средства, предусмотренные программными мероприятиями, было благоустроено 13 дворовых территорий многоквартирных домов в ж/д_ст.Шентала:

- устроено 3 водоотводных канала;

- установлено 8 игровых площадок в дворовых территориях многоквартирных домов,

Так же проведены работы по ремонту элементов фасадов многоквартирных домов,  ремонт отмосток, ремонт ограждений палисадников.

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу:

| N п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление Администрации муниципального района Шенталинский | 18.07.2017г. | 548-п | уточнение суммы софинансирования с местного бюджета |
| 2. | Постановление Администрации муниципального района Шенталинский | 06.10.2017г. | 819-п | уточнение суммы софинансирования с местного бюджета |
| ... |  |  |  |  |

Главный специалист

КУИАКС и ЖКХ                                                                    В.А. Рыбаков